青岛食品股份有限公司

物流仓库整改项目

青岛市招标中心

二〇二五年

目  录

第一章  采购公告

第二章  应答人须知

第三章  合同条款

第四章  技术规范书

第五章  应答文件格式

第一章  采购公告

青岛食品股份有限公司

物流仓库整改项目

采购编号：0656-2540GH000350

1.采购条件

项目建设单位为青岛食品股份有限公司及下属（管理）各分（子）公司（以下简称“项目单位”），项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%，资金来源已落实，采购人为青岛食品股份有限公司，并委托青岛市招标中心为采购代理机构。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

项目概况与采购范围

详见采购公告附件。

3.应答人资格要求

3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具有与本采购项目相应的服务施工能力。

3.2 本次采购不接受联合体应答。

3.3 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求：

（1）本次招标要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备承担所投项目的资格条件；并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。

（3）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。

（4）根据《青岛食品股份有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，应答人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人在应答截止之日至中标公告发布之日前，任一日在《青岛食品股份有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《青岛食品股份有限公司供应商不良行为处理管理细则》第三十三条重大问题“熔断机制”情形的，其应答将被否决。

（5）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标应答活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单，不得被“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人。即使应答人在开标当日未被人民法院列为失信被执行人，亦未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，但在发送中标通知书之日，被列为失信被执行人或被列入失信被执行人名单，招标人亦有权取消其中标资格。

（6）应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。即使应答人在开标当日未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，但在发送中标通知书之日，被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，招标人亦有权取消其中标资格。

3.4应答人及其应答产品须满足相应服务的专用资格要求如下：

详见采购公告附件。

3.5 除专用资格要求中明确接受代理、经销商应答的项目外，不接受代理、经销商应答。

3.6本次采购不接受代理、经销商应答。

3.7 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。

4.采购文件的获取

4.1采购文件（电子文件）免费获取。

4.2应答人若首次使用青岛阳光采购平台进行投标，在下载采购文件前，应先在平台进行用户注册，注册成功后在“网站-帮助中心”下载相应插件。

应答人在平台完成注册后，请于2025年7月31日18时00分至2025年8月6日17时00分（北京时间，下同）登录平台下载采购文件，通过网络下载，其采购文件与书面采购文件具有同等法律效力。

4.3注意事项：文件下载成功后，请及时在平台上申请办理CA钥匙，用于应答文件上传、签章，账号注册及CA钥匙办理均需要平台审核，应答人应及时关注进度，避免影响报名及投标。

平台审核：0532-88913107

平台客服：010-21362559

CA办理：0531-6788-0028

5.首次应答文件的提交

5.1首次应答文件提交的截止时间（首次应答截止时间，下同）：首次应答截止时间：2025年8月11日9:30之前（北京时间，下同）。

应答文件提交时间：所有应答文件应当在投标截止时间前递交（提交）招标人。

应答文件提交地点：电子应答文件提交至青岛阳光采购平台。

开标时间：2025年8月11日9:30:00

电子应答文件递交方式详见第六章应答文件格式。如要求全部文件上传青岛阳光采购平台，应答人仅可通过青岛阳光采购平台提交全部应答文件。

5.2应答人应在递交截止时间前登录平台将编制完成的应答文件进行加密并上传，上传成功后，系统自动反馈上传结果和时间，递交时间即为系统反馈结果时间，应答截止时间之前未成功提交至青岛阳光采购平台的电子应答文件，招标人不予受理。不接受未按规定加密的应答文件及应答文件的修改文件。不接受邮寄、现场提交等电子提交方式以外的其他方式提交应答文件及应答文件的修改文件。

5.3 未按招标公告规定的时间和方式获取并下载招标文件的应答，招标人将不予受理。

5.4平台服务费通过扫描微信/支付宝二维码缴纳，发票由平台开具。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在以下平台发布：

青岛阳光采购平台（https://www.qdygcg.com/）

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）

7.采购文件获取联系方式

7.1采购人：青岛食品股份有限公司

7.2联系人：李经理

7.3联系电话：18678951259

7.4地址：青岛市李沧区四流中支路2号

7.5代理机构：青岛市招标中心

7.6地址：青岛市市北区山东路70号锦绣大厦C座17楼

7.7项目联系人：高经理、李经理、潘经理

7.8联系电话：18765958565

7.9电子邮箱：zbzx_qszb@163.com

7.10开户名称：青岛市招标中心

7.11开户银行：中国银行台柳路支行

7.12账号：233841536940

7.13监督人：陈涛

7.14监督电话：17353358674

8.合规声明

本采购文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后实施的法律法规规定为准。

9.权利声明

禁止对本采购文件或公示信息进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。任何单位或个人不得对采购公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本采购文件或公示信息的，采购人将依法追究法律责任。

重要提示

10.1招标人对招标文件及相关资料的澄清答疑均采用在平台（http://www.qdygcg.com）上发布。应答人应自行在平台下载/获取招标文件、招标文件的补遗公告、澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知。应答人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的应答失败或损失由应答人自行负责。

10.2本招标项目采用电子化招投标，请各应答人按要求下载安装正确版本软件，参与投标的应答人需使用电子标书编制软件制作应答文件，应按照招标文件要求办理企业 CA 数字证书（含电子印章）、法人 CA 数字证书（含电子印章）、签字章等。

10.3因应答人未按要求下载配置软硬件、CA 数字证书使用异常、网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致未在应答截止时间之前完成上传或未在要求时限内完成解密的，视为应答人放弃投标，由应答人自身承担一切后果。因招标人原因或系统发生故障等，导致无法按时完成应答文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

10.4应答人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在应答文件提交截止时间之前完成上传。

10.5如遇操作相关问题可咨询技术服务。技术咨询电话：010-21362559/0532-88912851。

10.6如本招标文件前后章节、条款、内容规定不一致，以招标人或招标代理机构解释为准；招标文件和应答文件都是合同的组成部分，如招标文件的规定和应答文件的应答不一致，以对招标人有利的规定或应答为准，投标截止后，应答人不得就上述问题进行异议和投诉。

10.7咨询电话接听时间为工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00，代理机构仅根据招标人要求对会引发歧义的招标文件内容对应答人进行答复，对需要应答人独自思考、理解的标书制作细节等问题，代理机构不予解答。

10.8应答文件中应提交企业基本账户开户许可证扫描件或由应答人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件。

10.9本招标文件中要求的“近三年”、“前三年”指截止至开标之日满三年；若企业成立不足三年，所提供数据自企业成立之日至开标之日上一自然月月底。

10.10投标工具将通过技术手段自动获取招标文件下载、应答文件编制时等关键节点使用的计算机硬件信息（包括计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号），并在生成的应答文件中显示。获取的计算机硬件信息将仅用于本次评审过程，应答人应知悉并允许。

青岛市招标中心

2025年7月31日

采购公告附件：

| 包号 | 包名称 | 专用资格要求 | 标包内容 | 最高限价 （元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流仓库整改 | （1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的企业法人或其他组织； （2）具有建筑装饰工程施工三级或以上资质。 （3)供应商需要具有安全施工许可证。 | 出口花生酱成品库外墙渗水、内墙皮粉化脱落：修补内外墙面。包装材料库窗户年久变形，渗水，结构胶密封窗户内外侧。局部修补屋面防水等 | 78900 | 根据生产情况安排施工时间 |  |

第二章  应答人须知

应答人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总则 | 1.7 | 外购外协 | 本条不适用。 |
| 应答文件编制注意事项 | 3.2.2 | 报价方式 | 详见应答人须知前附表之附表一 |
|  | 3.2.3 | 最高应答限价 | 详见应答人须知前附表之附表一 |
|  | 3.2.4 | 预估采购规模 | 详见应答人须知前附表之附表一 |
|  | 3.3.1 | 应答有效期 | 首次应答截止日起90日。 |
|  | 3.4.1 | 应答保证金 | □无需递交应答保证金，采购文件中的相关保证金要求均不适用。 ☑按如下要求递交应答保证金，具体要求如下： 保证金收款账号信息： 收款单位：青岛阳光采购平台有限公司 开户银行：招商银行青岛劲松七路支行 银行账号：详见平台系统生成的虚拟账号 应答保证金的递交时间：应答截止时间前，以实际到账时间为准。保证金递交完成后，请在投标平台--【递交应答保证金】菜单下查看保证金审核状态。若显示状态为审核通过，则表示保证金审核通过。若显示状态为审核中或者审核不通过，请尽快咨询财务人员。 应答人的应答保证金是应答文件的组成部分，招标代理机构有权拒绝未按招标文件规定交纳应答保证金的应答人的投标。 应答保证金的金额： 应答保证金金额详见应答人须知前附表之附表一。 |
|  | 3.4.3 | 应答保证金的退还 | 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内，通过青岛阳光采购平台向中标人和未中标的应答人退还应答保证金及银行同期存款利息。 |
|  | 3.5.1 | 是否允许递交备选方案 | 不允许。 |
|  | 3.5.3 | 应答文件盖章要求 | 招标文件中要求的电子应答文件，所附证书证件均为原件扫描件，并采用平台CA钥匙，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由应答人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。 应答人如在应答文件中使用“投标专用章”，应提供“投标专用章”与公章具备同等效力的说明文件，并加盖公章，格式详见招标文件第六章_应答文件格式，“投标专用章”对于提交至青岛阳光采购平台的电子文件不适用。 |
|  | 3.5.4 | 近年财务状况的年份要求 | 2022年-2024年。成立不足三年的只需提供成立后的证明材料；若2024会计年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告未出具，则需提供2021年至2023会计年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告。 |
|  | 3.5.5 | 应答文件编制要求 | 对应答人提供的采购文件要求之外的文件，评审委员会不作评审。 |
|  | 3.5.6 | 应答文件效力 | 应答文件以提交至青岛阳光采购平台的电子应答文件为准。 |
| 应答文件递交 | 4.1.2 | 应答文件加密 | 应答人使用本人的合法数字证书之私钥对所应答电子应答文件进行数字（电子）签名，使用采购人的合法数字证书之公钥对所应答电子应答文件进行加密后，提交采购人青岛阳光采购平台。 |
|  | 4.2 | 应答文件的递交 | 1.应答人应使用投标工具制作应答文件价格文件、商务文件、技术文件，生成完整应答文件、进行电子签章后加密提交，并将应答内容与招标人设置的评审项进行页码匹配。 2.应答人未能在青岛阳光采购平台上提交应答报价的，或当众公示的开标一览表中不显示、显示为空白或乱码的应答报价，或应答人价格文件中的应答总价与开标一览表中的应答价格不一致的，视为无效报价。如有价格调整，应答人应在截标前在青岛阳光采购平台上重新报价，并重新生成全套价格文件以保持开标一览表与报价明细表（如有）、单价分析表（如有）的报价一致性。 3.应答人放弃全部或部分标包的应答，应答人必须在截标前在青岛阳光采购平台上撤回已提交的应答文件，并进行弃标操作，否则将视为应答人参加应答并按本章第5条规定进行解密公示，公示后的开标报价具有法律效力，如该应答人中标，后续合同签订受相关法律责任约束。 |
| 评审办法 | 6.4 | 成交最多数量 | 排序和推荐成交 采购人根据包划分、潜在应答人数量及其资格能力，在保证充分竞争的前提下，就同一应答人同时成交最多数量作出规定： ☑同一应答人同时成交最多数量不做限制 □分标：XX，如同一应答人同时应答多个标包，最多可成交XX个标包。 同一应答人累计被推荐成交包数量达到限制数量后，该应答人在其余包的应答只参加评审，不参加排序（排序为空）和推荐成交。 □方式一 在分标XX中，若同一应答人在多个包同时排序第一，采购人优先授予其应答总价金额大的包，当应答总价金额也相同时，优先授予包序号小的包。 □方式二 在分标XX中，若同一应答人在多个包同时排序第一，采购人按照以下顺序依次授予包：按包XX和包XX的顺序依次授标。 □方式三 1.在分标XX中，按照下列顺序推荐成交： （1）将各包按评审基准价金额从大到小进行排序； （2）推荐当前包基准价金额最大的包中排名第一的应答人成交； （3）如果同一应答人被推荐成交达到同时成交最多数量，该成交人在其所成交其他剩余包只参加评审、不参加排序（排序为空）及推荐成交； （4）在（1）的排序基础上，顺次重复（2）、（3），直至全部标包授完为止。 2.按照1.规定进行推荐成交时，当某一包授予任何一个合格应答人，该应答人必超相应最多包数或者标的数量，否则将导致该包流标的，则该包授予综合评审得分最高的应答人，该应答人不受同时成交最多数量限制。 ●当某一包授予任何一个合格应答人，该应答人必超同时成交最多数量的，则该包授予综合评审得分最高的应答人，该应答人不受同时成交最多数量限制。 |
|  | 6.6.5 | 谈判和再报价流程 | 采购人本次只接受二轮报价的方式，详见应答人须知前附表附件二。 |
|  | 6.7.1 | 分值权重构成 (总分100 分) | 详见应答人须知前附表之附件一。 |
|  | 6.7.2 | 评分标准 | 技术、商务、价格评审因素详见应答人须知前附表附件一 |
|  | 6.8.1 | 成交方式 | 采购人每个合同包各确定成交人1名。采购人公示由评审委员会推荐的成交候选人。 ☑评审委员会推荐成交候选人1名，若可供推荐的应答人数量不足，则按实际数量推荐。 □评审委员会推荐所有满足采购文件要求的应答人为成交候选人。 如推荐的成交候选人放弃成交资格或采购人取消原成交人的成交资格后，可将合同授予评审排名仅次于原成交人的成交候选人，或重新采购。 |
| 合同授予 | 7.1.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 在青岛阳光采购平台（https://www.qdygcg.com/#/home）、“中国招标投标公共服务平台”(http://bulletin.cebpubservice.com/)上发布中标结果公示。 公示期限：3日。 应答人登陆青岛阳光采购平台后，左侧菜单中点击【我的项目】找到参与的项目进行查看。公示一经发布即视为交易活动各参与方已获悉。 |
|  | 7.1.2 | 评审结果异议 | 1.应答人或者其他利害关系人对项目的评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间，实名以书面形式向采购人提出。提出异议的利害关系人，应提供关于利害关系的支撑材料。不受理匿名或其他形式的异议。 2.应按附件格式填写《评审结果异议单》，盖章扫描件发送至指定电子邮箱或传真电话，电子邮箱或传真电话详见成交候选人公示。 |
|  | 7.4 | 取消成交人资格，或认定成交无效 | 1.成交人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交告知函前提请原评审委员会按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。 2.采购人有权对应答人进行资质能力核查，如经核查其不具有承担投标项目的资质能力，或因其自身原因造成核查工作无法进行的，将视其不具备承担投标项目所需的资质能力，取消其成交人资格或不予签订合同。同时采购人可以按照评审排序依次确定其他供应商为成交人，或重新招标。 3.根据《青岛食品股份有限公司供应商管理制度》的规定，应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为，且在处理有效期内的。 |
|  | 7.5 | 合同签订 | 签订时以采购文件中的合同为模板，具体内容在签订时补充填写。 招标文件所列的面积仅为预估面积，最终结算金额以实际施工的工程量(经审计确认)*投标单价(经审计确认)为准。施工结束后，甲方聘请第三方审计公司对工程进行审计，乙方认可最终价款根据审计结果结算，审计服务费依据《鲁价费发[2007]205号文件咨询服务收费标准》，增、核减金额相抵后差额超过5%的，超出部分服务费由乙方支付。最终结算价格不得超过中标价格。 |
| 采购代理服务费 | 8 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费 （1）应答报价应包含招标代理服务费。 （2）中标人应在《代理服务费缴费通知单》及《批次成交告知函》发出后的3日内，向招标代理机构交纳；招标代理服务费中标金额为基数，按以下标准计算服务费，计算总额执行五折标准收取；如果中标人不按照招标文件规定缴纳招标代理服务费，应答人将承担由此导致的不利信用评价风险。 招标代理服务费采用差额定率累进计费方式，收费标准如下： 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.50%. 100至500; 0.8%. 500至1000; 0.45%. 1000至5000; 0.25%. （3）本次招标，招标人、招标代理机构与应答人三方作如下约定：招标代理服务费用包含在应答人的应答总报价中，应答人被确定为中标人后向招标代理机构支付招标代理服务费用。应答人如果应答即视为同意此约定。 7.投标工具将通过技术手段自动获取应答文件编制时等关键节点使用的计算机硬件信息（包括计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号），并在生成的应答文件中显示。获取的计算机硬件信息将仅用于本次评审过程，应答人应知悉并允许。 应答人应做到，一是放开文件编制计算机的相关防护设置，以保证应答工具正常获取相关信息；二是避免将与应答无关的保密信息存放于应答用计算机中，避免相应保密信息的泄露。 8.为保证评标委员会推荐的中标候选人具有履约能力，招标人有权对推荐的中标候选人的应答信息真实性和是否具有应答服务的履约能力进行核实，对不配合核实工作，或经核实应答信息不真实准确，或经核实不具备应答服务所需的履约能力的，取消中标资格。对提供虚假应答信息的，纳入供应商不良行为处理。 |
| 纪律和监督 | 10.2 | 对应答人的纪律要求 | 在采购过程中，应答人或应答文件存在下列情形之一的，视为应答人相互串通应答： 1）不同应答人的应答文件由同一单位或者个人编制，不同电子应答文件通过同一台电脑制作、上传。 2）不同应答人委托同一单位或者个人办理应答事宜（如同一个单位派人或者同一个人代表不同应答人获取采购文件、递交应答文件、踏勘现场、提出异议、澄清答复、领取成交通知书等；不同应答人通过邮件、快递形式寄出应答文件的寄出地址或人员相同；不同应答人通过邮件、快递形式收取成交通知书的收件地址或人员相同）。 3）不同应答人的应答文件载明的项目管理成员为同一人，除非应答人能够证明其不存在串通应答行为。 4）不同应答人的应答文件异常一致或者应答报价呈规律性差异（如应答文件错误表述、错误计算或者笔误雷同，应答文件内容整段内容一致，应答文件排版格式一致，应答报价呈等差数列或有规律性的百分比等）。 5）不同应答人的应答文件上所加盖印章、签字相同，不同应答人的应答文件相互混装。 6）同一标包中，不同应答人编制电子应答文件（包括价格、技术、商务和资质业绩文件中任一类别）时使用的计算机硬件网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同。 7）举报人提供的应答人串通应答证据，经相关部门核实属实的。 应答人存在串通应答或视为串通应答行为的，其应答将被否决，同时采购人将依据《青岛食品股份有限公司供应商不良行为处理管理细则》规定进行后续处理。 8）不同应答人的应答保证金或应答保证保险的保费从同一单位或者个人账户转出。 |
| 其他 | 11 | 需要补充的其他内容 | 1.企业名称变更 凡资格业绩等证明文件中的公司名称与应答人名称不一致的，应提供应答人自述的企业名称变更原因说明、市场监督管理部门出具的‘名称变更证明’等相关证明材料。 2.首次应答截止时间止，提交价格应答文件的应答人仅为3家时，技术条件满足且报价合理的继续评审。 进入详评的应答人仅为1家时： □技术条件满足且报价合理的继续评审。 ☑视为有效竞争性不足，评委会否决整个项目的应答。 3.增值税税率 应答人应按照国家规定税率填报增值税税率或征收率，应答人成交后，在合同履行期间应提供增值税专用发票原件，并按此进行合同结算，否则由此给项目单位造成的损失应由成交人承担。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。小规模纳税人在应答文件中须提供为小规模纳税人的佐证材料。 4.若本项目涉及农民工工资支付事宜，应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院724号令）等国家有关法规，及时足额支付农民工工资。 5.为保证评审委员会推荐的成交候选人具有履约能力，采购人有权对推荐的成交候选人（含外购外协供应商）的应答信息真实性和是否具有应答产品的生产能力进行核实，对不配合核实工作，或经核实应答信息不真实准确，或经核实不具备生产应答产品所需的生产能力的，取消成交资格。对提供虚假应答信息的，纳入供应商不良行为处理。应答人须按采购文件第六章应答文件格式提交《供应商关于配合开展资质能力信息核实的承诺函》，未提交该承诺函的应答人将视为应答文件不全而被否决。 |
| 12 |  | 报价说明 | 1、采购人不接受应答人任何形式的价格调整声明，应答报价应为含税全包价，此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。合同履约过程中，招标方不再为上述项目支付其他任何额外费用。 2、本次项目为多轮报价，通过阳光采购平台进行，应答人不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。 |
| 13 |  | 现场勘察时间及联系人 | ☑不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 联系人： 电话： （踏勘的具体流程请提前电话沟通） |
| 14 |  | 其他需补充的内容 | 为了支持本平台（青岛阳光采购平台）的运营、持续完善、改进平台体验，依据国家发改法规[2014]1925号《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的相关内容，本平台对参加招标交易活动中的应答人收取一定的平台使用费。该费用在登陆应答平台后，左侧菜单中【招标公告】中找到要参与的项目。支付成功、项目开标结束后财务人员会在1-3个工作日内开具发票，开具之后应答人可在【订单管理】中下载电子发票。 有关平台使用费支付相关事宜的咨询请联系：0532-88913595。 |

应答人须知前附表之附表一

一.最高应答限价

| 包号 | 包名称 | 标包内容 | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流仓库整改 | 出口花生酱成品库外墙渗水、内墙皮粉化脱落：修补内外墙面。包装材料库窗户年久变形，渗水，结构胶密封窗户内外侧。局部修补屋面防水等 | 78900 |  |

注：

1、报价方式：详见投标函价格表。

2、应答人未单独列明的分项价格将被视为该项目的费用已包括在其他分项中，合同执行中不另行支付。

3、采购人设有最高应答限价的，应答人的投标报价不得超过最高投标限价。

4、投标人应基于上述报价涵盖内容，结合自身经验，自行测算报价。投标人应在充分阅读和理解招标文件的内容基础上认真测算报价，以满足项目实际的需要。

二、应答保证金

| 包号 | 包名称 | 应答保证金金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物流仓库整改 | 1000 |

三、分值构成（权重）

| 包号 | 包名称 | 评分因素 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 物流仓库整改 | 分值比重 | 30 | 10 | 60 |

应答人须知前附表附件二

二轮报价流程

1. 二轮报价时间

请各应答人联系人在谈判和二轮报价期间随时保持手机联系畅通，系统操作人员随身携带在有效期内的电子钥匙，并随时准备好公章、能够正常登陆青岛阳光采购平台并使用电子钥匙的电脑、扫描仪，及其他涉及制作报价文件、谈判回复文件的工具。

2. 再报价流程：

在评委组长在评标会中对供应商下达进行二轮报价的指令后，供应商在规定时间内点击进入项目-评标-进入评标会-参与报价

3.本项目的谈判和再报价全流程在青岛阳光采购平台开展。

当青岛阳光采购平台系统中设置的再报价时间截止后，无法再上传报价或回复。考虑评审时间要求，请各位应答人提前学习相关手册，观看相关视频，熟悉报价、谈判相关系统操作，避免因操作问题影响谈判回复及谈判结果。

商务评分标准

| 评审要素 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 企业业绩（0-5） | 2022 年7月至2025年8月期间，应答人具有房屋装修、改造、屋面防水施工类工程业绩的，每提供一个得1分，最高得5分。 业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以发票为准，业绩支撑材料需提供合同扫描件、销售发票扫描件以及对应发票查询结果截图等资料。(合同扫描件包含合同封面、签字页及工程量清单等支撑材料，未提供合同、发票扫描件和国家税务总局全国增值税发票查验平台查询结果截图的视为无效业绩)。 |
| 质保期（0-2） | 在满足国家规定质保期基础上，承诺质保期每增加1年得1 分，本项满分2分。 |
| 财务报告（0-3） | 1、提供企业近2022年经审计的财务报告且无亏损的得1分，未提供或亏损得0分； 2、提供企业2023年经审计的财务报告且无亏损的得1分，未提供或亏损得0分； 3、提供企业2024年经审计的财务报告且无亏损的得1分，未提供或亏损得0分； 成立不足一年的新设立企业，得1分；若24年审计报告未出，可提供2021年-2023年的经审计的财务报告。 |

技术评分标准

| 评审要素 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 响应情况（1-5） | 综合评价投标文件的对应性、规范性、全面性，是否认真填写技术偏差表或清楚地说明无技术偏差，根据投标文件响应情况优越程度，评价结果得1-5分； |
| 施工方案和保障措施（0-10） | 施工方案、项目组织管理措施及施工保障措施完整、得当，可行性高的得10分； 施工方案、项目组织管理措施及施工保障措施比较完整、得当，可行性比较高的得8分； 施工方案、项目组织管理措施及施工保障措施内容基本完整、得当，可行性尚可的得5分； 施工方案、项目组织管理措施及施工保障措施内容简单，可行性较低的得3分； 施工方案、项目组织管理措施及施工保障措施内容欠缺严重，且基本没有可行性的得1分； 无施工方案、项目组织管理措施及施工保障措施内容的得0分。‌ |
| 服务团队（0-2） | 施工方拟投入本项目的人员中（项目负责人除外），每具有1名建筑工程相关专业中级及以上职称或建筑工程专业注册建造师的得1分，最高得2分。 须提供以上人员的证书原件（或复印件加盖供应商公章）及供应商为其缴纳的社保证明，否则不得分。 |
| 环保和文明施工方案（0-2） | 环保和文明施工方案科学、合理的得2分； 环保和文明施工方案比较科学、合理的得1分； 环保和文明施工方案描述简略的得0.5分； 未提供不得分。 |
| 质量体系（0-3） | 施工方具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，未提供不得分。 |
| 施工材料 （0-3） | 施工方承诺施工过程中使用正规厂家生产、符合国家环保要求的产品及材料的得 3分，否则不得分。 |
| 服务保障承诺及措施 （0-3） | 施工方承诺无条件接受施工安排，且随叫随到的得1分，否则不得分。 施工方提供的服务保障措施内容详细、科学合理，可行性高的得2分，服务保障措施内容比较详细、比较科学合理，可行性比较高的得1分，服务保障措施描述简略，可行性较低的得0.5分，未提供不得分。 |
| 应急处置预案 （0-2） | 施工方提供的应急处置预案（含：应急服务的响应时间、人员、设备配备以及应对措施等内容），内容全面且应对措施得力的得2分，内容比较全面、措施比较得力的得1分，内容简略，保障措施可行性弱的得0.5分，未提供不得分。 |

应答报价评分标准

| 价格评审标准 | 1、基准值：经专家评审的有效应答人的合计总价中的最低价为评标基准价； 2、评标价与基准价相同者得满分60分； 3、投标报价得分=价格满分×基准价/评标价格 |
| --- | --- |

总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目进行招标。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：详见采购公告

1.2.2资金落实情况：已落实。

1.3 费用承担

应答人准备和参加应答活动发生的费用自理。

1.4 信息不透露

参与应答活动的各方对采购文件和应答文件中的商业和技术等未公开发布知识产权信息，未经相应权属人同意，不得对外透露，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.5 语言文字

除专用术语外，与招标采购有关的语言均使用中文，采用中文以外的语言编制的文件，应附中文翻译文件，未附中文翻译文件的，该采用中文以外的语言编制的文件被视为无效文件。必要时专用术语应附有中文解释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 外购外协

应答人拟在成交后将成交项目货物的部分非主体组配元器件进行外购外协的，应符合应答人须知前附表规定的内容和接受外购外协的第三人资质业绩及其产品技术水平要求等限制性条件。

1.8 偏差

应答人不得出现本章6.5条规定的否决应答内容。应答人针对采购文件提出的偏差应填写在采购文件第五章“应答文件格式”规定的偏差表中。对于应答人提出的但未在应答文件偏差表列明的偏差部分，采购人将视为应答人未提出该偏差。应答人需对采购文件技术规范中列明的技术参数进行逐项响应，否则将视为不符合采购文件实质性要求。

采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

第一章采购公告；

第二章应答人须知；

第三章合同条款；

第四章技术规范书；

第五章应答文件格式。

根据本章第1.7款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

应答人应详细阅读采购文件，并按采购文件要求提交全部应答文件。如应答人无特殊声明，则视为应答人已全部理解并接受采购文件规定的条款。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1应答人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在采购文件规定的首次应答截止时间4日前提出并上传至采购人青岛阳光采购平台相应位置的澄清函，要求采购人予以澄清。

2.2.2采购人针对2.2.1情况作出的澄清，将在采购文件规定的首次应答截止时间4日前在采购人青岛阳光采购平台以书面形式（数据电文）发给所有获取采购文件的应答人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3应答人应在收到澄清后24小时内在采购人青岛阳光采购平台进行确认,逾期未在规定时间内确认的，采购人一律视为已收到。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复应答人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 采购文件的修改

2.3.1采购人可以主动对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但对实质影响编制采购文件的澄清或修改应在首次应答截止时间4日前在采购人青岛阳光采购平台通知所有已获取采购文件的应答人。

2.3.2应答人应在收到修改后24小时内在采购人青岛阳光采购平台进行确认,逾期未在规定时间内确认的，采购人一律视为已收到。

2.3.3为使应答人准备应答文件时，有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可以自行决定延长首次应答截止日期。采购代理机构将提前2日在采购人青岛阳光采购平台通知所有已获取采购文件的应答人，应答人应立即在采购人青岛阳光采购平台进行确认。

应答文件

3.1 应答文件的组成

3.1.1应答文件的组成及具体编制条目内容见第五章应答文件格式。

3.1.2采购文件规定不接受联合体应答的，或应答人没有组成联合体的，应答文件不包括联合体协议书。

3.2 应答报价

3.2.1应答报价应包括国家规定的增值税税金，除应答人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。应答人应按第五章应答文件格式的要求进行编写，报价应包含所需缴纳的一切相关税、费，即履行全部合同义务的价格（含税）。采购人不再支付额外的费用。应答人未单独列明的明细价格将被视为该项的费用已包含在其他明细中，合同执行中不另予支付。

采购人不接受应答人任何形式的价格调整声明，在首次应答截止时间前，如应答价格有变动，应答人应在首次应答截止时间前登录采购人青岛阳光采购平台将原有应答价格删除，重新填报新的价格。

3.2.2本项目的报价方式见应答人须知前附表。应答人在首次应答截止时间前修改应答函中的应答总价，应同时修改第五章应答文件格式中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。

3.2.3采购人设有最高应答限价的，应答人的应答报价不得超过最高应答限价，最高应答限价在应答人须知前附表中载明。

3.3 应答有效期

3.3.1 在应答人须知前附表规定的应答有效期内，应答人不得要求撤销其应答文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长应答有效期的，采购人以书面形式通知所有应答人延长应答文件有效期。应答人同意延长的，应相应延长其应答保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其应答文件；应答人拒绝延长的，其应答失效，但应答人有权收回其应答保证金及银行同期活期存款利息。因延长应答有效期造成应答人损失的，采购人应当给予补偿，但因不可抗力需延长应答有效期的除外。

3.3.3在应答有效期内，应答人撤销应答文件的，应承担采购文件和法律法规规定的责任。

3.4 应答保证金

3.4.1应答人在递交应答文件的同时，应按应答人须知前附表规定的担保形式和第五章应答文件格式规定的应答保证金格式递交应答保证金，并作为其应答文件的组成部分。

3.4.2 应答人不按本章第3.4.1项要求提交应答保证金的，其应答将被否决。

3.4.3采购人最迟应当在书面合同签订后5日内向成交人和未成交的应答人退还应答保证金及银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，应答保证金将不予退还：

（1）在首次应答截止时间后应答人撤销其应答文件的；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（3）在首次应答截止时间后主动对应答文件提出实质性修改的；

（4）应答人串通应答或有其他违法行为的。

3.5 应答文件的编制

3.5.1应答文件应按第五章应答文件格式进行编写。并按采购文件规定递交应答文件。

3.5.2 应答文件应当对采购文件有关项目实施期限/计划交货期、应答有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 电子应答文件全部采用电子文档，除应答人须知前附表另有规定外，应答文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。由应答人的委托代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见应答人须知前附表。

采购文件第五章应答文件格式中提供了格式文件的，应答人应按格式进行编制。对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的文件，被视为无效文件。

应答

4.1应答文件的密封

应答人应当按照采购文件和采购人青岛阳光采购平台的要求加密应答文件，具体要求见应答人须知前附表。

4.2应答文件的提交

4.2.1 应答人应在采购文件规定的首次应答截止时间前在采购人青岛阳光采购平台上提交应答文件。

4.2.2 应答人所提交的应答文件不予退还。

4.2.3应答人完成电子应答文件上传后，可登陆青岛阳光采购平台查看应答文件上传情况统计。提交时间以采购人青岛阳光采购平台记录的传输完成时间为准。

4.3应答文件的撤回

4.3.1应答人修改或撤回已递交电子应答文件的通知，应按照要求加盖电子印章。青岛阳光采购平台收到通知后，即时向应答人发出确认回执通知。

4.3.2应答人修改或撤回已提交应答文件后，可登陆采购人青岛阳光采购平台查看应答文件上传情况。提交或撤回状态以采购人青岛阳光采购平台记录的为准。

报价开启

应答人通过青岛阳光采购平台加密上传的应答文件将在首次应答截止时间起开始解密。因应答人原因造成应答文件未解密的，视为撤销其应答文件；因应答人之外的原因造成应答文件未解密的，视为撤回其应答文件，应答人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分应答文件未解密的，其他应答文件的解密可以继续进行。

采购人在首次应答截止时间（报价开启时间）后在评审现场进行内部报价开启，整个过程由监察人员监督。

评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由采购人组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）应答人或应答人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与应答人有经济利益关系，可能影响对应答公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与应答人有其他利害关系。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审办法

本次评审采用综合评分法。评审委员会对满足采购文件实质要求的采购文件，按照本章第6.7款规定的评分标准进行评审打分，按照评审得分由高到低排序，依法推荐成交候选人。评审得分相等时，以技术评审得分较高为优先；技术评审得分也相等时，以最终应答报价低者的优先；技术评审得分和最终应答报价都相等的，由采购人自行确定。

6.4 推荐成交的限制

采购人根据合同包划分、潜在应答人数量及其资格能力和生产要素配置，在保证充分竞争的前提下，就同一应答人同时成交多个合同包个数或者合同标的数量作出规定。同时成交最多数量见应答人须知前附表。

6.5 初步评审

6.5.1评审委员会可以要求应答人提交采购文件要求的有关证明和证件的原件，以便核验。

6.5.2经谈判或澄清，应答人有下列情形之一的，其应答将被否决：

| 序号 | 评审内容 | 否决情形 | 否决事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 | 格式内容 | 应答文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。 |
| 2 | 形式评审 | 格式内容 | 应答人递交两份或多份内容不同的应答文件，或在一份应答文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，按招标文件规定提交备选应答方案的除外。 |
| 3 | 形式评审 | 文件签署 | 对格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的，如由委托代理人签字的，未附有效的法定代表人授权委托书的（未提交法定代表人授权委托书，或法定代表人授权委托书未经投标单位盖章或法定代表人签字（签名章）的）；使用投标专用章未附有效的投标专用章与公章具有同等效力说明的。 |
| 4 | 形式评审 | 文件签署 | 上传招标人招投标交易平台信息系统的电子应答文件无电子签章，或者电子签章无效的，或者电子签章名称与应答人不是同一人的。 |
| 5 | 响应性评审 | 应答期限 | 应答有效期不满足招标文件要求的。 |
| 6 | 响应性评审 | 交付期限 | 应答文件所承诺的工期/服务期不满足招标文件要求的，且招标人不能接受的。 |
| 7 | 响应性评审 | 应答担保 | 未按招标文件要求提交应答保证金的；未提供从应答人基本账户有效证明的（未提供有效证明是指未提供企业银行基本账户开户许可证复印件，也未提供应答人基本账户开户行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件）；以应答保证保险形式提交的应答保证金，保单保费未从应答人基本账户转出或保单未体现保费是否由应答人基本账户支付的相关信息或未提供保单查询途径或提供的查询途径招标人无法查询的；以银行保函、应答保证保险形式提交的应答保证金不满足招标文件要求的（如对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署）。 |
| 8 | 响应性评审 | 应答偏差 | 应答人提出招标人不能接受的条件或偏差的；未按要求填写具体数据信息以及填写的数据信息不满足招标文件规定的。 |
| 9 | 响应性评审 | 澄清修改 | 提交应答文件截止时间后主动撤销应答文件或对应答文件提出实质性修改的。 |
| 10 | 响应性评审 | 澄清修改 | 不按评标委员会要求对应答文件进行澄清、说明或补正的。 |
| 11 | 响应性评审 | 应答范围 | 应答范围与招标文件要求存在偏差的，且招标人不能接受的。 |
| 12 | 响应性评审 | 应答报价 | 应答人不接受评标委员会依法所作的修正价格的。 |
| 13 | 响应性评审 | 应答报价 | 报价明显低于其他应答报价或者在设有标底时明显低于标底，且应答人不能合理说明或者提供相关证明材料，评标委员会认定该应答人以低于成本报价竞标的。 |
| 14 | 响应性评审 | 应答报价 | 招标文件中明确规定了最高限价，应答人的应答价格超过最高限价的。 |
| 15 | 响应性评审 | 应答报价 | 应答报价构成招标文件规定为无效报价的；开标一览表中显示为非报价数值的。 |
| 16 | 响应性评审 | 应答报价 | 按照招标文件规定的价格修正原则进行必要的澄清、说明后，应答价格仍出现数值与货币单位不对应，即出现了明显的百倍至万倍高于正常水平的报价（如把“应答函价格表”中的“万元”当成“元”进行报价）。 |
| 17 | 响应性评审 | 违反税法 | 不按国家法律法规规定填报增值税税率或征收率的。 |
| 18 | 资格评审 | 质量否决 | 在本次应答截止日前三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准） |
| 19 | 响应性评审 | 实质不符 | 不符合招标文件实质性要求（技术规范中标识★的参数）的。 |
| 20 | 资格评审 | 法定否决 | 应答文件响应与事实不符或虚假应答的（虚假应答包括但不限于应答人在其应答文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、验收报告、故意修改招标文件明确列明的技术要求并对其进行响应等），该应答人参与本次应答的所有标包将均被否决，且该应答人在今后一段时间内参与青岛食品股份有限公司及其所属单位招标活动的任何应答也将被否决。 |
| 21 | 资格评审 | 法定否决 | 串通应答或视为串通应答或联合围标或有其他违法行为的，该应答人参与本次招标活动的所有标包将均被否决。同时招标人将依据《青岛食品股份有限公司供应商管理制度》规定进行后续处理。 |
| 22 | 资格评审 | 法定否决 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规规章规定的其他否决情形。 |
| 23 | 资格评审 | 资格不符 | 未提供符合招标文件要求的联合体协议书的。 |
| 24 | 资格评审 | 资格不符 | 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）的。 |
| 25 | 资格评审 | 资格不符 | 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |
| 26 | 资格评审 | 资格不符 | 被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息的。 |
| 27 | 资格评审 | 资格不符 | 被纳入全国建筑市场监管公共服务平台不良行为的。 |
| 28 | 资格评审 | 资格不符 | 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入严重失信主体名单或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人。（以评标委员会于应答截止日次日18时前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询结果为准）。 |
| 29 | 资格评审 | 资格不符 | 应答单位或法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如招标文件要求委任项目负责人）在应答截止日前三年内存在行贿犯罪记录的。 |
| 30 | 资格评审 | 资格不符 | 根据《青岛食品股份有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，应答人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，或应答人存在触发《青岛食品股份有限公司供应商不良行为处理管理细则》重大问题“熔断机制”情形的。 |
| 31 | 资格评审 | 资格不符 | 不满足本次招标公告要求的应答人专用资格要求的。 |
| 32 | 资格评审 | 资格不符 | 不满足本次招标公告要求的应答人其他资格要求的。 |
| 33 | 资格评审 | 资格不符 | 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的。 |
| 34 | 资格评审 | 资格不符 | 与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系； |
| 35 | 资格评审 | 资格不符 | 为本招标项目的代建人 |
| 36 | 资格评审 | 资格不符 | 为本招标项目的代理机构 |
| 37 | 资格评审 | 资格不符 | 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人（或单位负责人）的。 |
| 38 | 资格评审 | 资格不符 | 应答人名称与营业执照（或事业单位法人证书）或资质证书或生产许可证不一致，且未提供相关变更证明 |
| 39 | 资格评审 | 资格不符 | 同一标包或者未划分标包的同一招标项目中，与其他应答人的法定代表人或单位负责人为同一人 |
| 40 | 资格评审 | 资格不符 | 同一标包或者未划分标包的同一招标项目中，与其他应答人存在控股、管理关系 |
| 41 | 资格评审 | 资格不符 | 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 |
| 42 | 资格评审 | 资格不符 | 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； |
| 43 | 形式评审 | 格式内容 | 应答文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形 |
| 43 | 其他事项 | 其他事项 | 应答人或应答文件符合招标文件中规定否决应答的其他条款的。 |

6.5.3表中涉及应答人在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”网站查询并生成报告或打印截图的，如应答人未提供或提供的报告不符合采购文件要求，或报告内容被评审委员会认定有异议的，以评审委员会查询的结果为准。

6.5.4应答报价有算术错误或缺漏项及其他错误的，评审委员会按以下规则对应答报价进行修正，修正价格经应答人书面确认后具有约束力。

（1）应答文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.6 谈判和再报价

6.6.1评审委员会将就应答文件的技术方案、商务条件、报价情况等内容与应答人进行谈判，并将谈判事项记录在《谈判记录单》中。

采购文件有实质性变动的，评审委员会应当在采购人青岛阳光采购平台以《澄清函》形式发给所有应答人，应答人未按要求时间在采购人青岛阳光采购平台进行回复确认的，评审委员会一律视为已收到。

评审委员会对应答人提交的澄清、说明或补正文件有疑问的，可以要求应答人进一步澄清、说明或修正，直至满足评审委员会的要求。

《谈判记录单》和《澄清函》中关于澄清、谈判及修正的结果应由应答人凭企业CA证书电子钥匙在采购人青岛阳光采购平台进行提交。评审委员会不接受应答人主动提出的澄清、说明或修正。

6.6.2评审委员会可根据应答人的报价、采购文件响应及谈判情况，在采购人青岛阳光采购平台向应答人发出报价邀请，要求应答人进行一轮或多轮报价，应答人在经评审委员会同意重新提交报价的，原报价在新报价提交后失效。评审委员会在最终报价邀请时明确该轮报价为最终报价，应答人最终报价提交后生效并在应答有效期内保持有效，最终报价在应答有效期内不可撤销和变更。应答人未经评审委员会同意而提出的最终报价为无效报价，对采购人无约束力。

6.6.3对于应答人未能根据评审委员会的要求提交，或者书面明确不参与后续或最终报价的，以其最后一轮提交的有效报价为准。

6.6.4多轮报价过程中，应答人后一轮报价高于其前一轮报价的，评审委员会有权否决其应答，但经采购人同意进行供货范围或技术方案调整导致的除外。

6.6.5谈判和再报价流程全部通过采购人青岛阳光采购平台在线开展，具体流程详见应答人须知前附表附件。

6.7 详细评审

6.7.1 分值权重构成见应答人须知前附表。

6.7.2 评分标准见应答人须知前附表。

6.7.3评审委员会按6.7.2规定的量化因素和标准进行打分，按照6.7.1规定的分值权重计算出综合评估得分。

6.7.4评分总分分值保留两位小数，计算过程中三项分值分别保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.7.5评审委员会发现应答人的报价明显低于其他应答报价，使得其应答报价可能低于其个别成本的，应当要求该应答人作出书面说明并提供相应的证明材料。应答人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该应答人以低于成本报价竞标，并否决其应答。

6.8 评审结果

6.8.1评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的人数见应答人须知前附表。

6.8.2 应答报价最低的应答人有不成交的可能。对未成交的原因，采购人、采购代理机构不予解释。

6.8.3采购人不授权评审委员会确定成交人。

合同授予

7.1 成交通知

在本章第3.3款规定的应答有效期内，采购人通过应答人须知前附表规定的公示媒介和期限发布成交候选人公示，公示无异议后，发出成交通知书，同时公开发布成交结果公告。

7.2履约担保

7.2.1采购文件要求提交履约担保，成交人应按采购文件第三章“合同条款”规定的履约担保的金额和格式向采购人或其所属项目单位提交履约担保。

7.2.2成交人不能按本章第7.2.1项提交履约担保的，视为放弃成交，其应答保证金不予退还，给采购人造成的损失超过应答保证金的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1采购人或其所属项目单位和成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交人的应答文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，并不予退还应答保证金，在此情况下，采购人可将合同授予评审排名仅次于原成交人的成交候选人，或重新采购。采购人将有权拒绝该应答人在今后一段时间内的应答。给采购人造成的损失超过应答保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还应答保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3如同一包内包含两个或两个以上项目单位，成交人应分别与各项目单位签订合同。

7.3.4签订合同前，如果成交人出现事故，事故原因查明并得到全面修复前，采购人将有权取消成交人的成交资格。上述事故包括但不限于：（1）因成交人产品质量问题等原因引起的安全质量事故。（2）成交人在国网系统内出现因严重质量问题造成批量退货（退货量占本次采购预估数量10%及以上）事件等情况。

7.3.5应答人在首次应答截止之日至成交结果发布之日，任一日在《青岛食品股份有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的，存在导致其被暂停中标资格或列入黑名单的，将被取消成交资格。

采购代理服务费

采购代理服务费的缴纳方式和金额：见应答人须知前附表。

重新采购

有下列情形之一的，采购人在分析采购失败的原因并采取相应措施后，将重新采购：

（1）经评审委员会评审否决所有应答的；

（2）经评审委员会认定存在的有效应答明显缺乏竞争的。

纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保守的情况和资料，不得与应答人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对应答人的纪律要求

应答人不得相互串通或者与采购人串通应答，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他弄虚作假的方式应答或骗取成交；应答人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

如果成交人有商业贿赂或欺诈行为，其成交资格将被取消。如果应答人在任何时候，被认定为有商业贿赂或欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内被取消其成交资格或拒绝其应答。“商业贿赂行为”指在采购、评审和合同执行等过程中，应答人为影响采购人、采购代理机构、评审委员会成员的行为而提供、给予任何有价物的行为或采购人、采购代理机构、评审委员会成员为谋取不正当利益向应答人索取或接受应答人任何有价物的行为。“欺诈行为”指为了影响采购、评审和合同执行等过程而隐瞒或虚构事实、虚假应答，从而给采购人造成损害的行为，其中包括应答人之间的串通行为，旨在使应答价格成为人为的、无竞争性的价格，并使采购人无法从自由公开的竞争中受益。

10.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受应答人及其利害关系人的财物或者其他好处，不得向应答人及其利害关系人透漏对应答文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用6.3“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。不得向采购人征询其确定成交人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定应答人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5 投诉

应答人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可依据相关法律法规的规定进行投诉。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见应答人须知前附表。

附件：评审结果异议单

评审结果异议单

| 项目名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 异议人名称： | 异议人类型： □应答人□其他利害关系人 |
| 联系人：电话： 传真：电子邮件： |  |
| 异议内容： 异议人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 异议人盖章： 日期： |  |

第三章     合同条款

建筑工程施工合同

甲方（发包人）： 青岛食品股份有限公司

乙方（承包人）：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经在**********投标报价，甲方同意将        项目发包给乙方，双方就本工程施工的相关事项协商一致，订立本合同条款。

一、        工程概况:

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围及方式:

承包范围：投标报价单设计项目。

承包方式：包工包料,甲方提供施工用水电。

三、合同工期:

2025年  月  日——2025年  月  日，因甲方生产任务重，甲方生产期间严禁施工，施工时间最多为30天，以甲方通知为准。

四、合同价款:

项目中标价格  元（大写：元）。招标文件所列的面积仅为预估面积，最终结算金额以实际施工的工程量(经审计确认)*投标单价(经审计确认)为准。施工结束后，甲方聘请第三方审计公司对工程进行审计，乙方认可最终价款根据审计结果结算，审计服务费依据《鲁价费发[2007]205号文件咨询服务收费标准》，增、核减金额相抵后差额超过5%的，超出部分服务费由乙方支付。最终结算价格不得超过中标价格。

五、结算方式:

第一次付款：本工程签订合同后预付中标总金额的10%（即：***元，***元）。

第二次付款：工程完工甲方组织乙方配合验收，验收合格且乙方提交全部施工资料后，甲方支付中标总金额的40%（即***元，***元），

第三次付款：工程经审计后，甲方将付至经审计后工程总金额的95%。

第四次付款：保修期一年内无质量问题，保修期结束后15日内付清审计后工程金额的5%保修金，不计利息。

乙方应于甲方每次付款前开具税率为9%的增值税专用发票，乙方逾期提供发票的，甲方可延期付款，且无需承担任何违约责任。乙方不得据此延期或拒绝履行合同约定义务否则承担相应违约责任。

六、质量标准:

1、工程质量标准： 按照招标文件中施工要求执行，合格。

2、施工方案未注明部分按照国家相关规范、标准执行。

3、工程质量：

(1）乙方工程如验收不合格，限7日内整改达标，否则按照工期延误处理，并承担因此给甲方、第三方造成的全部经济损失。

(2）乙方应严格按照质量要求施工，因施工原因造成质量问题，由乙方负责，并承担因此给甲方和第三方造成的全部经济损失。

(3）工程具备竣工验收条件后7天内，乙方应按工程竣工验收的有关规定向甲方申请竣工验收并提供竣工资料。

4、甲方现场代表：   职责：

负责现场协调、管理工作，监督检查承包人履约情况，办理工程进度签字。

乙方项目经理：     职责：

负责现场施工管理工作，负责工期、质量指标的完成以及负责全程安全施工。

七、工程保修：

1、工程保修期x年。

2、保修期内乙方对一切质量问题，负责无偿维修。在接到甲方维修通知后，乙方应当在24小时内派员到达现场解决，乙方未能及时进场维修或未能在约定期限内完成维修工作，甲方有权另行委托其它单位维修，发生的一切费用由乙方承担，甲方可使用保修金先行支付，保修金不足以支付维修费用的，超出保修金的部分，最终由乙方负担，同时不免除乙方应承担的其他法律责任。

八、违约责任：

1、承包人未经发包方同意，不得将工程转包或者出借资质给予第三方施工，否则视为违约，发包人有权终止合同，并要求承包人承担法律责任，同时承包人需向发包人支付中标金额20%的违约金。

2、承包人提供的产品、材料与约定不符，视为违约，承包人应无条件更换，并赔偿因延误的工期造成的经济损失，若再次更换仍不符合规定，发包人有权解除合同并要求承包人承担赔偿责任并向发包人支付中标金额20%的违约金。

3、工程因乙方原因延误，视为违约，每拖延一天，乙方需向甲方支付工程总造价千分之五的违约金，并承担因此给甲方及其它方造成的经济损失。如乙方工期明显拖延达30天或工程质量不达标，甲方有权终止合同并更换施工单位，由乙方承担因此给甲方及其它方造成的经济损失。因乙方原因导致合同解除或终止的，甲方除符合工程要求的部分外无需支付任何价款。

4、承包人承诺安全施工，若因承包人施工造成的任何人身财产损失，均由承包人自行承担，承包人对因施工所产生的任何纠纷、处罚等予以积极解决，因承包人怠于解决纠纷、处罚等给发包人造成的任何财产损失、商誉损失（商誉损失以纠纷或处罚已产生数额的2倍计算）的，发包人有权自应付款项中予以扣除，不足部分有权向承包人继续追偿。

5、承包人拒绝配合验收的，发包人有权自行委托第三方鉴定机构进行验收，由此产生的费用，发包人有权向承包人追偿，且承包人应当按照合同价款的30%向发包人支付违约金。

九、争议的解决：

合同履行过程中出现争议，双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他事项：

本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份。

施工方案及甲、乙方签订安全协议作为该合同附件，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章后生效，在竣工结算完毕后，除有关保修及售后服务条款有效外，其余条款既告终止。施工方案及甲、乙方签订安全协议作为该合同附件，具有同等法律效力。双方均认可下列地址为双方实际联系地址，本地址为本协议履行有关文件及双方发生争议时所涉诉讼、仲裁文书（包括但不限于起诉状、仲裁申请书、案件受理/应诉通知书、传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书、裁决书、限期履行通知书、评估报告等）的有效送达地址。因拒收、代收等原因导致退回的，退回之日即为送达之日。任何一方更改地址应提前7日内书面通知对方，否则按上述地址送达仍然有效。

青岛食品股份有限公司账户信息：

开户名：青岛食品股份有限公司

开户行：工行李沧二支行

账  号：3803025009004782646

账户信息：

名 称：

纳税人识别号：

地 址、 电 话：

开     户    行：

账   号：

（以下无正文）

甲方：青岛食品股份有限公司乙方：

法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：

签订时间：   年   月   日     签订时间：   年   月   日

安全生产、保卫、消防协议书      （附件一）

甲    方：青岛食品股份有限公司

乙    方：**********************

项目名称：*****************项目

一、乙方在甲方施工、从业期间，全面负责安全生产、保卫、消防工作。

二、乙方履行以下安全生产管理职责：

1、严格执行“国家安全生产法、山东省消防条例、青岛市安全生产条例”等有关法律法规，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度和操作规程，并具备相应安全资质和条件。

2、负责对从业人员进行入厂“三级安全教育”及日常安全、消防、保卫教育和培训，严格执行安全、消防、保卫规章制度和操作规程、掌握自救互救知识和技能，提高从业人员素质。

3、对从业人员按照国家规定配备合格劳动防护用品，并对从业人员防护用品使用进行监督。对特种从业人员进行安全教育，特种从业人员持证上岗。

4、对作业区域的安全生产负全面责任，配备安全管理人员，负责对施工、从业人员的安全监督。对自行携带和使用设备负有安全管理责任，并符合有关安全标准。使用甲方设备必须经甲方批准，对甲方提供使用的安全设施负有全部责任。严禁明火作业，需要明火作业必须经甲方批准。严禁圈占、埋压消防设施、堵塞消防通道及违法行为。

5、接受甲方及上级主管部门的监督、检查工作，对查出的不安全因素应立即整改。

三、危险点备注：  应重点注意的安全施工风险点——机械设备是否安全可靠； 施工区域周边安全警示，施工现场佩戴安全帽等安全措施。高空作业安全防护措施必须到位（安全帽、保险带、警示带等）。

四、由于乙方管理不善或违反有关法律法规，而造成的一切损失及后果均由乙方承担。乙方在甲方厂区内施工、作业期间本协议长期有效。

甲方：                                  乙方：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：

签订时间：   年   月   日          签订时间：   年   月   日

报价单（附件二）

第四章     技术规范书

一、基本情况

该项目位于青岛市李沧区四流中支路2号园区内，其中：出口花生酱成品库外墙渗水、内墙皮粉化脱落：修补内外墙面。包装材料库窗户年久变形，渗水，结构胶密封窗户内外侧。局部修补屋面防水等。因仓库都在使用当中，需要使用部门根据生产安排施工时间。

二、改造方案

注：文件所列的面积、数量仅为预估，最终结算以实际施工的工程量(需经审计确认)为准。

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 施工方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球场花生米西库漏雨，墙皮脱落，窗户进雨水： | ㎡ | 30 | 施工方案：修补屋面SBS，约30平方米。颐中、雨虹、宏源同等或以上品牌；4毫米聚酯胎；-20度。 |
| 2 | 篮球场花生米西库漏雨，墙皮脱落，窗户进雨水修补内墙面60平方米。 | ㎡ | 60 | 车间内墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子1遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨1遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 3 | 篮球场花生米西库漏雨，墙皮脱落，窗户进雨水，结构胶密封窗户6个。 | 个 | 6 | 窗户内、外缝隙打结构胶。 |
| 4 | 花生酱包装库，因窗户变形，窗缝大，下雨灌水洇湿到3楼：结构胶密封窗户16个。 | 个 | 16 | 窗户内、外缝隙打结构胶。 |
| 5 | 出口花生酱成品库和花生酱成品库墙皮脱落：修补内墙面。 | ㎡ | 460 | 车间内墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子1遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨1遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 6 | 出口花生酱成品库和花生酱成品库墙皮脱落：修补外墙面。 | ㎡ | 460 | 仓库外墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面砂浆修补；满刮外墙腻子2遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；满挂防裂网；打磨1遍；满涂外墙乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 7 | 饼干原料库楼上漏水，墙皮脱落：修补内墙面。 | 项 | 1 | 车间内墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子1遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨1遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 8 | 花生酱成品库墙皮脱落：修补内墙面。 | 项 | 1 | 车间内墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子1遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨1遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 9 | 仓库办公室、走廊、更衣室三个区域，原腻子层粉化严重、部分区域酥松，层高约有4米、经初步测量约有600平方米。 | ㎡ | 600 | 内墙面；层高约4米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子2遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨2遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |

合作期限及付款方式：自签订合同之日起，合作方需在30日内完成所有工作。施工完毕需要经过我公司审计法务部审计和上级主管部门审计公司审计后进行按照合同约定进行结算。

出口花生酱内墙面

出口花生酱外墙面

饼干车间漏水项

花生酱成品库墙皮脱落

第五章     应答文件格式

在青岛阳光采购平台进行文件编制。

应答文件格式目录

（参考以下格式）

| 序号 | 内容 | 提交方式 | 是否有格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 青岛阳光采购平台 |  |
| 一 | 价格文件（按分包制作） |  |  |
| 1 | 应答函及附录 | √ | √ |
| 附表1 | 应答函价格表 | √ | √ |
| 2 | 报价明细表 | √ | √ |
| 二 | 商务文件（按分包制作） |  |  |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）授权委托书 | √ | √ |
| 2 | 商务偏差表 | √ | √ |
| 3 | 应答保证保险（如有） | √ | √ |
| 4 | 补充文件 | √ |  |
| 4.1 | 应答保证金 | √ |  |
| 4.1.1 | 汇款凭证 | √ |  |
| 4.1.2 | 应答保证金银行保函格式（如有） | √ | √ |
| 4.1.3 | 银行基本账户证明扫描件 | √ |  |
| 4.1.4 | 应答保证金明细表 | √ | √ |
| 4.2 | 应答人基本情况表 | √ | √ |
| 4.3 | 企业法人营业执照（或事业单位法人证书）（扫描件） | √ |  |
| 4.4 | 有效的税务登记证明（扫描件） | √ |  |
| 5 | 符合招标文件应答人资格要求的证明文件 | √ |  |
| 5.1 | 符合招标公告应答人资格要求的证明文件 | √ |  |
| 5.2 | 查询报告及截图 | √ |  |
| 6 | 财务状况 | √ | √ |
| 7 | 联合体协议书（如有） | √ | √ |
| 8 | 应答人须知前附表之“商务评分标准”涉及的支撑材料 | √ |  |
| 9 | 企业名称变更（如有） | √ |  |
| 10 | XX年财务信息审核结果凭证单（如有） | √ |  |
| 11 | 供应商关于配合开展资质能力信息核实的承诺函 | √ |  |
| 12 | 其他 | √ | √ |
| 三 | 技术文件（按包制作） |  | √ |
| 1 | 技术偏差表 | √ | √ |
| 2 | 项目团队情况 | √ | √ |
| 3 | 对项目的理解 | √ |  |
| 4 | 工作规划描述 | √ |  |
| 5 | 履约能力及质量保证措施 | √ |  |
| 6 | 服务承诺 | √ |  |
| 7 | 采购文件第三章评标办法前附表之四“技术评分标准”涉及的支撑材料 | √ |  |
| 8 | 其他应提交的技术文件 | √ |  |
| 9 | 其他 | √ |  |

说明：

1.与招标应答评标无关的文件或材料，编入不作评审。

一、价格文件

（一）应答函及报价汇总表

1.应答函格式

应答函

致：采购人

1.我方已仔细研究了（项目名称）（采购编号）（包号）采购文件的全部内容，愿意以愿意以人民币        大写        万元（¥）的应答总报价，按合同约定提供相应产品及其服务，并承诺除了在商务偏差表中明示的偏差外，满足采购文件要求的交货期。

2.我方承诺在应答有效期内不修改、撤销应答文件。

3.随同本应答函提交应答保证金一份。

4.本应答有效期满足采购文件要求。

5. 如我方成交

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书约定的期限内与采购文件规定的主体签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向采购人所属合同签约主体递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的交货期内提供应答产品及其相应服务。

（4）我方同意应答人须知关于不退还应答保证金的规定。

（5）我方承诺按照采购文件的规定和要求缴纳采购代理服务费。

6. 我方在此声明，所递交的应答文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 我方承诺除已写明的商务、技术偏差外，我方完全响应合同条款的各项规定。

8. 我方完全理解并郑重承诺如下：

（1）不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等不正当手段谋取中标；

（2）不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

（3）不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购、评审工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

（4）不以任何名义为参与采购、评审工作的有关人员报销应由参与采购、评审工作的有关人员支付的任何费用；

（5）不以谋取非正当利益为目的，与参与采购、评审工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（6）不以任何名义接受或暗示为参与采购、评审工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

（7）不与采购人、采购代理机构工作人员串通应答，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

（8）不以任何方式与其他应答人相互串通应答，不排挤其他应答人，不损害采购人或其他应答人的合法权益；

（9）不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

（10）参与招标采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

（11）同意并接受《青岛食品股份有限公司供应商不良行为处理管理细则》的全部条款内容。

（12）我方已自行在中国裁判文书网查询确认、并承诺，我方、公司法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如采购文件要求委任项目负责人），在首次应答截止日前三年时间内，均未有行贿犯罪行为。

（13）承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照采购文件、应答响应、供货合同的约定，生产满足技术规范要求的合格产品，保证出厂设备质量。增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

（14）诚信至上，坚持诚实守信依法经营。依法依规参与应答和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常应答活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假应答、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

（15）严格管理，强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行产品质量标准，从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节，实施全面的质量管控，不断提高产品质量。

（16）积极主动，大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度，对不合格产品实行有效追溯、召回和处理，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好现场的技术支持，加强设备运行后的信息跟踪和售后服务，提升用户满意度。

（17）重视研发，不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备，积极发展环保型、节约型、高能效技术，采用国内外先进标准，不断提高技术研发水平，实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略，不断提升创新发展的核心竞争力。

贵公司既可根据国家有关单位的判决、裁定等生效法律文书认定我方是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我方是否违反承诺。如违反以上承诺，我方自愿接受贵公司依据有关规定对我方的处理（包括但不限于拒绝我方应答、取消成交资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

应答人：

单位地址：

法定代表人（单位负责人）或授权代表：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：年月日

| 序号 | 包名称 | 含税应答报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流仓库整改 |  |  |
| 报价合计 （含税应答报价） |  | 小写：***元 |  |
|  |  | 大写： |  |

应答报价汇总表

注：1、应答人应基于上述报价涵盖内容，结合自身经验，自行测算报价。应答人应在充分

阅读和理解招标文件的内容基础上认真测算报价，以满足项目实际的需要。

2、报价表中每个细目，由应答人根据合同要求和自身计划安排填写，合计总价作为价格分的评审依据。

3、应答人根据“（二）服务清单单价分析表”提供的报价，招标人可直接使用此价格进行结算。

1

（二）服务清单单价分析表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球场花生米西库漏雨，墙皮脱落，窗户进雨水： | ㎡ | 30 |  |  | 施工方案：修补屋面SBS，约30平方米。颐中、雨虹、宏源同等或以上品牌；4毫米聚酯胎；-20度。 |
| 2 | 篮球场花生米西库漏雨，墙皮脱落，窗户进雨水修补内墙面60平方米。 | ㎡ | 60 |  |  | 车间内墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子1遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨1遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 3 | 篮球场花生米西库漏雨，墙皮脱落，窗户进雨水，结构胶密封窗户6个。 | 个 | 6 |  |  | 窗户内、外缝隙打结构胶。 |
| 4 | 花生酱包装库，因窗户变形，窗缝大，下雨灌水洇湿到3楼：结构胶密封窗户16个。 | 个 | 16 |  |  | 窗户内、外缝隙打结构胶。 |
| 5 | 出口花生酱成品库和花生酱成品库墙皮脱落：修补内墙面。 | ㎡ | 460 |  |  | 车间内墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子1遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨1遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 6 | 出口花生酱成品库和花生酱成品库墙皮脱落：修补外墙面。 | ㎡ | 460 |  |  | 仓库外墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面砂浆修补；满刮外墙腻子2遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；满挂防裂网；打磨1遍；满涂外墙乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 7 | 饼干原料库楼上漏水，墙皮脱落：修补内墙面。 | 项 | 1 |  |  | 车间内墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子1遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨1遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 8 | 花生酱成品库墙皮脱落：修补内墙面。 | 项 | 1 |  |  | 车间内墙面；层高约5米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子1遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨1遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |
| 9 | 仓库办公室、走廊、更衣室三个区域，原腻子层粉化严重、部分区域酥松，层高约有4米、经初步测量约有600平方米。 | ㎡ | 600 |  |  | 内墙面；层高约4米。施工方案：润湿原墙面清除腻子层；清理局部起鼓墙面石膏砂浆修补；满涂墙固（立邦、雨虹、嘉宝莉同等或以上品牌）；满刮腻子2遍（立邦、美巢、鸿福居同等或以上品牌）；打磨2遍；满涂乳胶漆2遍（立邦、嘉宝莉、三棵树同等或以上品牌）；含设备及地面防护；含脚手架及登高费等。牢固为主。 |

说明：文件所列的面积、数量仅为预估，最终结算金额以实际施工的工程量(经审计确认)*综合单价(经审计确认)为准。施工结束后，采购人聘请第三方审计公司对工程进行审计，成交人认可最终价款根据审计结果结算，审计服务费依据《鲁价费发[2007]205号文件咨询服务收费标准》，增、核减金额相抵后差额超过5%的，超出部分服务费由乙方支付。最终结算价格不得超过中标价格。

1

二、商务文件

（一）法定代表人权委托书

1. 法定代表人（单位负责人）授权委托书

（如谈判过程中应答人需授权代表全权处理所有谈判澄清等签字事宜，需出具本委托书，否则无需出具）

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：（采购人）

_____________（应答人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：。

_____________（营业执照法定代表人（单位负责人））特授权________代表我方全权办理_项目名称：，采购编号：，分标名称：，分标编号：，包名称：，包号：，的应答、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在采购人或采购代理机构收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

授权人（法定代表人（单位负责人））签名（章）：_________

职务：________

应答人：盖章（单位公章）

日期：XX 年 XX 月 XX 日

注：1.法定代表人（单位负责人）授权委托书必须法定代表人（单位负责人）签名（章）且加盖公司公章，不得以任何其他印章代替。

2.若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。

3.提交的同时附法定代表人（单位负责人）身份证（扫描件）、被授权人身份证等有效身份证件（扫描件）。

（二）商务偏差表

1.商务偏差表

商务偏差表

采购编号：　        分标：　     包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 应答文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答人声明：针对本采购标的，除本表已列明偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照采购文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |  |

（三）应答保证保险（如有）

1.应答保证保险格式

（以应答保证保险的方式提交应答保证金的，提供应答保证保险电子保单或保单原件扫描件、保单查询途径。）

应答保证保险（责任要求）

应答人自行选择保险公司投保，约定由保险公司承担所承保应答人应答违约行为的赔偿。应答人须将保单递交给采购人，保单须包含以下内容或约定：

一、保险险种：应答保证保险

二、被保险人：XX

三、保险金额：应缴纳的应答保证金金额

四、绝对免赔额： 0元

五、保险期间：

【说明】保险期间须满足采购文件要求的应答有效期要求。

六、保单保费来源：保险公司必须核实保单保费是否从企业基本账户转出，请注明保单保费是否从应答人企业基本账户支付，未注明相关信息或注明保费未从应答人企业基本账户支付，视为提交的应答保证金无效。

（样例：本保单保费是从应答人企业基本账户支付。）

七、其他：保单上必须注明采购项目名称和采购编号（年度保单除外）。

八、特别约定：

（一）按照采购文件的规定，下列情形也属于本保单承保范围：

1.投保人在应答截止时间后撤销其应答文件、或主动对应答文件提出实质性修改；

2.投保人接到成交通知后，拒绝按采购文件的规定和应答文件的承诺签订合同；

3.投保人成交后不按照采购文件要求交纳履约保证金；

4.投保人与其他应答人相互串通应答、投保人有弄虚作假或其他应答违法行为的；

5.法律法规及采购文件规定的其他应当不予退还应答保证金情形的；

6.投保人未按采购文件约定及规定时限向被保险人支付采购代理服务费的。

（二）按年度投保应答保证保险的，提交应答文件的截止日期在保险期间内的属于保险人承保范围；提交应答文件的截止日期不在保险期限内的，不属于保险人承保范围。

（三）保险起保日前，投保人可自行办理批改或退保；保险起保日后，投保人须提交经被保险人书面盖章同意的证明材料后，保险公司方能办理批改或退保，如保险公司未按本条规定办理批改或退保的，保险公司承担由此带来的一切赔偿责任。

（四）发生保险事故时，由被保险人向保险公司报案并提供索赔材料，保险公司应在一个月内、无条件的向被保险人支付赔款，赔款金额为出险标包的保险金额总额；当年发生的索赔案件，保险人须在本自然年度内赔付至被保险人并结案；若投保人未缴纳保费，保险公司不得以投保人未缴纳保费拒绝支付赔款。

（五）发生保险事故后，被保险人索赔时，仅需提供以下材料：

1.《保险单》；

2.《索赔申请书》；

3.采购文件（仅需提供与保险索赔相关的部分）；

4.应答文件（仅需提供与保险索赔相关的部分）；

5.被保险人出具的保险事故发生的证明文件。

说明：以“应答保证保险”形式提交应答保证金的应答人，请在此处提供保单查询途径，未提供保单查询途径或提供途径应答人无法查询的，视为提交的应答保证金无效。

1

（四）补充文件

1.应答保证金

（采购文件明确“无需递交应答保证金”的，无需提交应答保证金文件）

1.1 汇款凭证

（以银行汇款方式提交应答保证金的，须提供银行回单电子版扫描件，不接受纸质汇款凭证）

1.2银行保函格式（如有）

（以银行保函的方式提交应答保证金的，须提供银行保函原件扫描件）

应答保证金银行保函（格式）

致：（采购代理机构）

本保函作为                 （应答人名称）对采购代理机构关于项目名称（采购编号：               ，分标编号：                            ，包号：                            ）的应答邀请而提供的应答保函。

我们                 （银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦在收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币                                          元的保证金：

（1）在提交应答文件截止时间后应答人撤销其应答文件的；

（2）成交人拒绝按采购文件的规定和应答文件的承诺签订合同的；

（3）成交人未按采购文件规定提交履约保证金的；

（4）在提交应答文件截止时间后主动对应答文件提出实质性修改的；

（5）应答人串通应答或有其他违法行为的；

同时，我行无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦在收到贵方提出的应答人未按照采购文件规定交纳采购代理服务费的书面通知，立即无追索地、按实际应支付的采购代理服务费金额向贵方支付保证金，该保证金最多不超过本保函第二段承诺的金额。

本保函自签发之日起生效，直至应答有效期满后止。如果贵方和应答人一致书面同意延长应答有效期的，则本保函有效期相应延长。

如果应答人成交，本保函将在上述期满后继续生效，直至应答人提供符合合同规定的履约保证金为止。

出函银行名称：（盖章）

负责人：（签字）

签发日期：XX 年 XX 月 XX 日

1.3应答保证金明细表

应答保证金明细表（格式）

| 采购编号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 应答保证金 金额（万元） | 汇款流水号/保函编号/保单号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答保证金退回信息 |  |  |  |  |  |  |
| 应答人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行全称 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行网点所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |

1. 未按采购文件要求提交应答保证金的，其应答作否决应答的处理。

2. 应答人应以所应答的包为单位计算应答保证金，每包应答保证金的金额见采购文件规定。应答人应按以上格式编制应答保证金明细表，对于未提供保证金明细表或所提供的明细表内容不全的、所提供的明细表内容表达描述模糊不清的，采购人将按照采购编号、分标编号后三位、包号顺序核定。

2.应答人基本情况表

应答人基本情况表1

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 企业资质等级 |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  | 网址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 员工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 |  |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |
| 单位概况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应答人基本情况表2

| 股东或上级管理单位名称 | 出资金额 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| 股东1 | …… | …… |

如应答人为企业单位应提供其股东（企业或自然人）名称及详细出资情况，并提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询的截图；如应答人为事业单位应提供上级管理单位名称及详细出资情况；对提供虚假信息的应答人，将取消其成交候选人或成交人资格，并判定为虚假应答。

企业法人营业执照（或事业单位法人证书）副本（扫描件）

企业法人营业执照（或事业单位法人证书）副本（扫描件）

（此处粘帖应答人企业法人营业执照（或事业单位法人证书）副本扫描件）

4.有效的税务登记证明（扫描件）

有效的税务登记证明（扫描件）

（此处粘帖应答人有效的税务登记证明扫描件，如应答人提供的是“三证合一”“五证合一”等“多证合一”后的营业执照副本扫描件，可不提供税务登记证）

1

5.符合采购文件应答人资格要求的证明文件

5.1符合第一章应答人资格要求的证明文件

资质证书、安全生产许可证复印件、项目负责人及项目团队成员资格证书复印件

5.2查询报告及截图

应答人需提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询生成的报告截图，应包含报告首页、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的查询结果，查询日期应在首次应答截止日前7天内。

6.财务状况

| 年份 财务指标 |  | XX年 | XX年 | XX年 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本金 |  |  |  |  |
| 2 | 负债总额 |  |  |  |  |
|  | 资产总额 |  |  |  |  |
|  | 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100％ |  |  |  |  |
| 3 | 流动资产 |  |  |  |  |
|  | 流动负债 |  |  |  |  |
|  | 流动比率＝流动资产/流动负债 |  |  |  |  |
|  | 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债 |  |  |  |  |
| 4 | 营业利润 |  |  |  |  |
|  | 营业收入净额 |  |  |  |  |
|  | 营业利润率＝营业利润÷营业收入净额×100％ |  |  |  |  |
| 5 | 净利润 |  |  |  |  |
|  | 平均所有者权益=（年初所有者权益合计＋年末所有者权益合计）÷2 |  |  |  |  |
|  | 净资产收益率＝净利润÷平均所有者权益×100％ |  |  |  |  |
| 填写说明：1.应答人需根据第二章应答人须知前附表新增3.5.4条规定的年份提供经有资质的会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（如应答人为财政拨款的科研事业单位、高校的，可提供经本单位审计的财务会计报表），报表无需整本提供，需包含证明报表有效性的封面页，及包含所有本表中关键财务指标信息的相关页面的扫描件。 2.请依据年份依次排序。 3.应答人的成立时间少于应答人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。 |  |  |  |  |  |

1

7.制造商授权委托书（如有）

（若采购公告对应答人资格要求中未要求出具制造商授权委托书，可不提交制造商授权委托书。如授权书为外国（地区）制造企业在华依法设立的常驻代表机构为代理商出具的，该代表机构还应提供该外国（地区）制造企业对常驻机构从事该项行为的许可或授权文件，并提供工商行政机关颁发的常驻机构登记证书复印件）

制造商授权委托书（格式）

项目名称：

日期：

致：（采购人）

我方__________（制造商名称）是根据_________（国家名称）的法律成立的一家原厂制造商，主营业地点设在__________（地址），兹指定和任命根据__________（合格货源国名称）的法律正式成立的其主要营业地点设在_________（代理公司地址）的 _________（代理公司名称）作为我方真正的、合法的代理人进行下列有效的活动:

代表我方在中华人民共和国办理第__________号（明确采购编号及包号）_______项目（明确项目名称）采购文件要求提供的由我方制造的___________（明确产品名称、型号）有关事宜，并对我方具有约束力。

我方兹授予____________（代理公司名称）全权办理和履行我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹认可和确认_________（代理公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方保证____________（代理公司名称）为我方授权参加本项目本子包/包应答的同一型号设备的唯一代理商，并承担有关应答产品设计、制造、装配、工厂试验等属于制造商应当承担的产品责任。

我方保证对本次应答行为和成交后的合同履行与____________（代理公司名称）承担连带责任。

我方于XX年XX月XX日签署本文件，以此为证。

出具授权函的制造商：______（盖  章）_____

签字：（签字）

采购文件“应答人须知前附表附件（2）商务评分标准”涉及的支撑材料

质保期承诺、业绩

9.企业名称变更

（如有，凡资格业绩等证明文件中的公司名称与应答人名称不一致的，应提供应答人自述的企业名称变更原因说明、市场监督管理部门出具的‘名称变更证明’等相关证明材料）

10.XX年财务信息审核结果凭证单（如有）

11.供应商关于配合开展资质能力信息核实的承诺函

供应商关于配合开展资质能力信息核实的承诺函

XXXXXXXX公司：

我方（应答人）现郑重承诺如下：

我方及外购外协供应商将充分配合XXXXXXX公司开展供应商资质能力核实工作，如我方或外购外协供应商未配合，或应答信息不真实准确，或经核实不具备生产应答产品所需的生产能力，我方同意被取消成交资格。同时如我方或外购外协供应商存在虚假应答信息，我方同意接受被纳入供应商不良行为处理的后果。

应答人：（盖单位章）

时间：年月日

其他

1、工期承诺函

2、质量承诺函

1

三、技术文件

1.业绩文件

近年完成的类似项目情况表

| 项目法人 （服务对象单位名称） | 项目名称 | 项目规模 | 服务范围 | 服务期间 年 月至 年 月 | 项目目前进度 | 服务人员人数（高峰/平均） | 建设单位联系人及电话 （服务对象联系信息） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.项目团队情况

表1 拟委任的主要人员汇总表

| 层级 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

表2主要人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 参加工作时间 |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 主要资历、经验及承担过的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 |  | 项目起止时间 |  | 担负的技术职务 |  | 获奖情况 |  |

1

3.对项目的理解(如有，格式自拟)

4.工作规划描述(格式自拟)

履约能力及质量保证措施(格式自拟)

服务承诺(格式自拟)

施工材料

服务保障承诺

7.招标文件第三章评标办法前附表之四“技术评分标准”涉及的支撑材料

8.其他应提交的技术文件

其他

报名网址：https://www.qdygcg.com/#/trade-info-detail?noticeType=1&id=1400537405112188929&publishStatus=1&systemStatus