惠州长大公司惠增项目(K6+073.431~K13+302.969 K13+602.969~K15+529.969)土方运输服务采购

1.招标条件

本招标为 惠州长大公司惠增项目(K6+073.431~K13+302.969

 K13+602.969~K15+529.969)土方运输服务采购招标，招标人为保利长大工程有限公司第二分公司，招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件，现对表中工程采用资格后审方式进行公开招标采购。

2.项目概况

2.1 项目名称：惠州长大公司惠增项目(K6+073.431~K13+302.969

 K13+602.969~K15+529.969)  。

2.2 项目概况： 惠州至肇庆高速公路惠城至增城段建设项目东接惠州市规划金鸡大桥，途经惠州市惠城区、健罗具、广州市增城区，西接花营高速公路石游东报织互通，路线依次与长深高速、博深高速、从莞深高速、珠三角环线高速相交，并跨越赣深高铁、广汕高铁、广九铁路，路线长约65.45公里，采用双向八车道高速公路技术标准，设计速度120公里小时，路基宽度42米，共设置互通式立体交叉13处、服务区1处、主线收费站1处、管理中心1处、养护工区1处。本项目采用BOT+ EPC模式实施，估算总投资约221亿元，项目建设期4年。

3.招标范围

3.1 招标范围：见工程需求一览表

工程需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包号 | 序号 | 运输标的名称 | 线路名称 | 测定运距（km） | 预计运输量   （万方） | 运输起点名称 | 运输终点名称 |
| 标包1 | 1 | 土方 | 线路1 | 17.8 | 19 | 梅园枢纽CK0+000 | 惠增项目     K9+550路基 |
| 标包1 | 2 | 土方 | 线路2 | 16.5 | 57 | 梅园枢纽CK0+000 | 博罗南互通 |
| 标包1 | 3 | 土方 | 线路3 | 18 | 21 | 梅园枢纽CK0+000 | 岗头特大桥路线（主线便道+平台） |
| 标包1 | 4 | 土方 | 线路4 | 19.7 | 21 | 梅园枢纽CK0+000 | 罗阳互通主线路线（主线便道+平台+广汕高铁桥底） |
| 标包1 | 5 | 土方 | 线路5 | 10.3 | 10 | 梅园枢纽CK0+000 | 罗阳互通主线桥K14+700 |
| 标包1 | 6 | 土方 | 线路6 | 19.4 | 29 | 梅园枢纽CK0+000 | 罗阳互通匝道路基 |
| 合计 | | | | | 157 |  |  |

注：以上招标数量为暂定数量，实际以订单为准。

3.2 运输线路：   详见工程需求一览表  。

3.3 供货期限： 合同签订之日起至2026年12月31日，若甲方需要可延期。

3.4 其他：  以上路线运距及土方数量为项目初步统计，仅作为参考，具体行车运输路线待招标公告结束由招标单位组织投标单位进行实地考察后自行规划。

4.投标人资格要求

4.1 投标人基本资格条件要求：

4.1.1 应为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的企业，且营业执照范围经营范围应含有与招标货物相同或相近的内容。

4.1.2 投标人需要在“保利长大招标采购平台（https://ec.polycd.com，下同）”注册并经审批通过。

4.1.3 投标人应具备道路运输经营许可证，证件真实有效。

4.2财务要求：

4.2.1 投标人注册资金不低于500万元，如营业执照无法体现注册资金的，则以最新年度（2022年度）审计报告的报表数据为准。

4.2.2近3年财务报表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

4.3业绩要求：

须提供近3年不低于500万元货物运输的服务业绩，并提供相应的中标通知书或合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准，不接受对贸易商的供货业绩）。

4.4信誉要求：

4.4.1投标人近三年在合同执行过程中不曾出现严重违约或被逐。

4.4.2投标人不得存在4.6款的任何情形。如有必要，招标人有权对投标文件中有关内容进行调查核实，投标人应给予配合。

4.4.3提供近三年来（2022.1-至今）至少二家同类投标运输服务已供买方或使用单位出具的履约情况证明。如有必要，招标人有权对投标文件中有关内容进行调查核实，投标人应给予配合。

4.5其他要求：

4.5.1 投标人须提供不少于10辆公司或公司法人名下自有工程自卸车辆的证明材料（车辆行驶证、车辆图片等）

4.5.2本项目不接受联合体投标。

4.5.3 本次招标不接受被保利长大工程有限公司列入限制交易黑名单的供应商投标。

4.5.4 因产品质量问题被国家、地方行业管理部门通报的供应商，在未完成整改或消除影响前不得参与投标。

4.5.5 若单位负责人①为同一人或者存在控股②、管理关系③的不同单位不得参加本项目同一标段（或标包）投标，否则投标均无效。

注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。③管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

4.6 投标人不得存在下列情形之一：

4.6.1 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

4.6.2 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

4.6.3 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

4.6.4 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

4.6.5 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或其他利害关系；

4.6.6 为本招标项目的代建人；

4.6.7 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

4.6.8 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

4.6.9 被依法暂停或者取消投标资格，且在处罚期和处罚范围内；

4.6.10 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

4.6.11 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.6.12 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

4.6.13 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以投标截止日在“信用中国”网站查询结果作为评标时的判断依据）；

4.6.14 被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（以投标截止日在“信用中国”网站查询结果作为评标时的判断依据）；

4.6.15 在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；

4.6.16 投标人在近三年有骗取合同有关的犯罪而引起的诉讼和仲裁。

5.招标文件的获取及报名要求

5.1 凡有意参加投标者，请于2025年9月16日9:00时至2025年9月24日16:00时（北京时间，下同）登录保利长大招标采购平台进行报名，在报名截止后，招标方将在平台发送招标文件，各报名单位自行登录并下载招标文件等资料。

5.2凡有意参加投标者需在投标截止时间之前缴纳40万元/每个标段（标包）投标保证金，否则作废标处理。投标保证金必须由投标人基本户汇出，不得以个人及其他单位名义汇款。（汇款凭证应及时上传到招标采购平台，经招标人确认后方可提交投标文件）

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年9月29日16:00时，投标人应在投标截止时间前通过保利长大招标采购平台提交电子投标文件。同时投标保函及授权书原件(如有)需邮寄到广州市番禺区洛浦街道沿沙东路33号保利长大工程有限公司第二分公司 202 室。投标保函及授权书原件作为投标辅助资料，须在投标截止时间之前送达。

6.2开标时间：由招标人根据投标截止时间进行线上开评标。

6.3本次招标统一组织现场踏勘，不组织投标预备会。如投标人需要现场踏勘，请在招标公告截止后联系招标人，踏勘费用投标单位自理。项目踏勘联系人：张部长、13570411505

6.4如投标人对本次招标存在疑问，可通过保利长大招标采购平台或电话联系招标联系人进行提问，需统一告知投标人的，由招标联系人统一在保利长大招标采购平台回复。

7.发布公告的媒介

招标相关信息将通过“保利长大招标采购平台（https://ec.polycd.com）”发布。

8.监督部门及联系方式

监督部门：保利长大工程有限公司机材部，联系人：林工，监督电话：020-38864959

9.联系方式

招 标 人：保利长大工程有限公司第二分公司

邮  编：511431

联 系 人：刘敏

电  话：18819354584

电子邮件：1209678063@qq.com

日  期：2025年9月16日